Государственное предприятие Астраханской области «АСТРАХАНСКИЕ АПТЕКИ»

(ГП АО «Астраханские аптеки»)

414057,  г. Астрахань, ул. Рождественского, д.1

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГП АО «Астраханские аптеки»

______________________Т.С. Румянцева

14 июня 2013 года

Документация по проведению
запроса ценовых котировок

на  ремонт помещений аптечного склада

ГП АО «Астраханские аптеки»

Астрахань

2013 г.

# Общие положения

Государственное предприятие Астраханской области «Астраханские аптеки», расположенное по адресу: 414057, г. Астрахань, ул. Рождественского, д.1 (далее – Заказчик), Извещением о проведении «запроса ценовых котировок» опубликованным на сайте Заказчика и/или официальном сайте  www.zakupki.gov.ru от  14 июня 2013 года, приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее- Участник, Подрядчик) к участию в процедуре открытого «запроса ценовых котировок»  (далее — «запрос котировок») для определения лучшего предложения по ремонту помещений аптечного склада.

Для справок обращаться: Кальнова Юлия Сергеевна,  тел. 8-512-50-02-99,  gpaoaa@mail.ru.

# Требования к продукции

По результатам «запроса котировок» Заказчик намерен заключить договор подряда на ремонт помещений №2, 9, 11, 12, 23, 25:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Полы |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных и пластмассовых | м/плинтуса | 129 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | м2 | 169 |
| 3 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси, толщиной 20 мм | м2 | 169 |
| 4 | Устройство покрытий из керамических плиток для полов одноцветных с красителем на плиточном клее | м2 | 137 |
| 5 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | м2 | 13 |
| 6 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на витринах самонарезающих | м/плинтуса | 136 |
| Стены |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурке внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | м2 | 92 |
| 8 | Оклейка тисненными и плотными обоями стен по монолитной штукатурке и бетона | м2 | 50 |
| 9 | Вторая окраска красками стен оклеенных стеклообоями | м2 | 50 |
| 10 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по металлической обрешетке | м2 | 284 |
| 11 | Окрашивание стен масляной краской | м2 | 41,7 |
| Потолок |
| 12 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 138 |
| Погрузочно-разгрузочные работы |
| 13 | Вынос из помещений стеллажей, шкафов | шт. | 12 |
| 14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями -самосвалами грузоподъемностью 10т.на расстояние до 15 км. 1класс груза | т | 1 |
| 16 | Подъем стройматериалов на 2-ой этаж | т | 2,5 |
| 17 | Демонтаж электропроводки | шт | 42 |
| 18 | Монтаж электропроводки | шт | 42 |

Ремонт помещений выполняется Подрядчиком из материалов Заказчика.

Все работы должны быть выполнены  с соблюдением технологий и методик производства работ, в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

Начальная цена договора: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом затрат на погрузку-разгрузку, подъем стройматериалов, расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, должны быть устранены, в указанные Заказчиком сроки, собственными силами и за счет собственных средств Подрядчика.

При проведении работ, в случае порчи имущества Заказчика, Подрядчик возмещает ущерб в полном объеме.

При производстве работ Подрядчик обязан самостоятельно организовать ежедневную уборку и вывоз строительного мусора, появившегося во время осуществления работ.

Ремонт осуществляется по адресу ул. Рождественского, д.1 поэтапно: помещения № 2, 9, 11, 12, 23, 25.

Оплата работ осуществляется за каждое помещение отдельно путем перечисления денежных средств за фактически выполненную работу Подрядчиком, принятую Заказчиком, в течение пяти рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. Форма оплаты- безналичный расчет.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком в  ходе  выполнения работ вправе изменить не более чем на 50 (пятьдесят) процентов объем  всех   выполняемых Подрядчиком работ.

При выполнении дополнительных работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить  первоначальную  цену  договора   пропорционально количеству дополнительной работы, но не более чем на 50 (пятьдесят) процентов от общей суммы работ.

Срок сдачи последнего объекта: 26 июля 2013г.  Подрядчик гарантирует качество выполненных  работ по ремонту помещений в течение 24 месяцев со дня подписания Акта приема выполненных работ.

# Порядок проведения процедуры «запроса ценовых котировок»

Котировочная заявка должна быть вручена представителю Заказчика в бумажном виде, подписанном ответственным лицом предприятия, имеющим на то право.

Дата начала приема заявок- 17.06.2013г. с 9.00 по адресу: ул. Рождественского, д.1, каб. 10. Дата окончания приема заявок- 21.06.2013 г. в 16.00.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Полученная котировочная заявка регистрируется в Журнале регистрации заявок поданных на участие в закупке в присутствии лица, подавшего заявку  и подтверждается его подписью. Только после этого котировочная заявка считается принятой.

Любой Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Участник должен составить заявку по форме, установленной в предоставленной ему закупочной документации. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием (акцептом) всех условий Организатора закупки, в том числе согласием исполнять обязанности Участника.

Основное требование запроса котировок – цена на поставляемый товар.

Заказчик в срок до 25 июня 2013 года определит Победителя исходя из минимальной цены предложения при условии соответствия предлагаемой продукции и предлагаемых условий исполнения Договора требованиям настоящей документации «запроса цен».

В течение 3-х дней после определения Победителя Заказчик уведомит его об этом и направить Договор подряда на выполнение ремонтных работ на условиях настоящего «запроса котировок» и предложения Победителя.

# Прочие положения

Данная процедура «запроса котировок» не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура «запроса котировок» также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура «запроса котировок» не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1 Извещение вместе с настоящей Документацией по «запросу котировок», являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

Начальная (максимальная) цена договора определена с использованием локального сметного расчета.

Заказчиком установлено требование  обеспечения  исполнения договора. Размер  обеспечения  исполнения договора  на  участие  в  запросе котировок устанавливается в размере 20% от начальной максимальной цены договора, что составляет 52 000,00 рублей.

Участник запроса котировок, с которым заключается договор, должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, только в этом случае договор может быть заключен.

Обеспечение исполнения договора предоставляется в форме перечисления Участником размещения заказа денежных средств Заказчику на следующий банковский счет:

ИНН 3017050990

КПП 302501001

ОГРН 1073017001199

Филиал №4 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО г. Астрахани

Р/С № 40602810510540000507

К/С № 30101810300000000789

БИК 041203789

Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора подряда на выполнение ремонтных работ.

В течение трех дней со дня получения проекта договора, Победитель запроса котировок, вместе с проектом договора должен направить документ, подтверждающий обеспечение исполнения договора.

Обеспечение исполнения договора возвращается Подрядчику в течении 10 дней с момента подписания всех Актов о приемке выполненных работ.

Заключенный по результатам «запроса котировок» Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

Заказчик вправе отказаться от проведения «запроса котировок» на любом из его этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.

Требование к Участникам:

а) отсутствие сведений об участнике в реестре недоброкачественных подрядчиков.

Участник, при подаче предложения, должен предоставить следующие документы, заверенные печатью организации:

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

- копия устава в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями с отметкой налогового органа (для юридического лица);

- заверенные Участником копии документов о назначении руководителя (приказы, протоколы собрания учредителей и т.д.) (для юридического лица);

- выписку из единого государственного реестра ЮЛ или ИП (оригинал), полученную не ранее чем за 20 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о закупке;

- копия паспорта (для индивидуального предпринимателя).

Приложение № 1  к Документации

Проект договора подряда на выполнение ремонтных работ

г.Астрахань                                                                                 «__» ___ 2013г.

Государственное предприятие Астраханской области «Астраханские аптеки», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Румянцевой Татьяны Серафимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от «_»____2013г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а  Подрядчик принимает на  себя обязательства по выполнению ремонта помещений: № 2, 9, 11, 12, 23, 25, согласно Спецификации (Приложение № 1), прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Качество работ

2.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать законодательству РФ,  требованиям промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

2.2. Подрядчик обеспечивает соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер по пожарной безопасности, технике безопасности, охране окружающей среды.

2.3. Подрядчик гарантирует качество выполненных  работ по ремонту помещений в течение 24 месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ.

2.4. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется  Подрядчиком  за свой счёт, если эти дефекты не являются следствием некачественной эксплуатации объекта Заказчиком.

Порядок выполнения работ

3.1. Ремонт осуществляется по адресу ул. Рождественского, д.1 поэтапно: № 2, 9, 11, 12, 23, 25.

3.2.  Срок сдачи последнего объекта: 26 июля 2013г.

3.3. При производстве работ Подрядчик обязан самостоятельно организовать ежедневную уборку и вывоз строительного мусора, появившегося во время осуществления работ.

Порядок приема-передачи продукции

При завершении работ по каждому объекту Подрядчик в течение двух рабочих дней со дня окончания выполнения работ сообщает Заказчику о готовности их к сдаче и обращается к Заказчику с просьбой о проведении приемки и выдаче Акта о приемке выполненных работ, а Заказчик организует приемку.

Заказчик обязан в течение двух рабочих дней со дня получения извещения  Подрядчика об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно сообщить об этом Подрядчику.

Результат приемки выполненных работ оформляется в виде Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в Акте о приемке выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

Порядок оплаты поставленной продукции

Цена настоящего договора составляет _____________________ рублей.

Расчеты между сторонами производится путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика

Заказчик производит оплату на основании акта приёма выполненных работ по форме КС-2.

Оплата работ осуществляется за каждое помещение отдельно путем перечисления денежных средств за фактически выполненную работу Подрядчиком, принятую Заказчиком, в течение пяти рабочих дней с момента получения акта выполненных работ.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком в  ходе  выполнения работ вправе изменить не более чем на 50 (пятьдесят) процентов объем  всех   выполненных Подрядчиком работ.

При выполнении дополнительных работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить  первоначальную  цену  договора   пропорционально количеству дополнительной работы, но не более чем на 50 (пятьдесят) процентов от общей суммы работ.

Обеспечение исполнения обязательств по договору

6.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору на сумму 52000 руб. (пятьдесят две тысяч), в форме безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

6.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по договору, подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.

6.3. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по договору прекращается после подписания всех Актов о приемке выполненных работ, при условии надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по настоящему договору (если обеспечение представлено в форме банковской гарантии).

6.4. Денежные средства, перечисленные подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, будут возвращены Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору (если обеспечение представлено в форме передачи Заказчику денежных средств).

Штрафные санкции

В случае задержки в поставке продукции сверх сроков, по вине Подрядчика Заказчик вправе вычесть из суммы очередного платежа неустойку, эквивалентную 0,1% от суммы не поставленной в срок продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости недопоставленной продукции.

В случае задержки платежа за поставленную продукцию по вине Заказчика сверх сроков, установленных в настоящем Договоре, Заказчик выплачивает неустойку, эквивалентную 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от общей суммы неоплаченной в срок продукции.

Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 2 (двух) дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по настоящему Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения настоящего Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

Если, по мнению сторон исполнение настоящего Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

Прочие положения

Подрядчик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по выполнению настоящего Договора третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Изменения, дополнения и уточнения в настоящий Договор могут вноситься только по согласию обеих сторон с оформлением в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору в письменной форме и подписанием уполномоченными лицами.

Юридические адреса и реквизиты сторон. Подписи сторон

| Покупатель : ГП АО «Астраханские аптеки» 414057,г. Астрахань, ул. Рождественского,1. Р/сч 40602810510540000507, К/сч30101810300000000789 Филиал № 4 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО БИК 041203789 ИНН 3017050990 Директор _______________ Т.С. Румянцева | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение №1 к Договору
подряда на выполнение ремонтных работ
№ __ от «___»______________2013г.

Спецификация

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена единицы, руб. | Общая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | . |  |  |  |
| ИТОГО |

Заказчик						                 Подрядчик

_________________  Т.С. Румянцева			________________

МП							                                МП

Приложение к Документации № 2

Котировочная заявка

(На фирменном бланке предприятия)

«_____»_______________ года

Уважаемые господа!

Изучив  Извещение о проведении запроса ценовых котировок №___ от ______, опубликованное (указывается источник), и Документацию по запросу ценовых котировок, и принимая установленные в них требования и условия,

Наименование участника __________________________________________________________

Зарегистрированного по адресу ____________________________________________________

Банковские реквизиты:  Р/с:___________________________________________________

в___________________________________________________

К/с:___________________________________________________

БИК:___________________________________________________

ИНН/КПП:________________________/_____________________

ОГРН: _________________________________________________

Тел./факс:_______________

предлагает заключить Договор подряда на выполнение ремонтных работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена единицы, руб. | Общая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |

Итоговая стоимость ____________________ руб. с НДС, включая расходы на  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, указанных в извещении и проекте договора. Цена является окончательной и изменению не подлежит.

Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |

_____________________________________________/_____________________________/

(должность)                                           (подпись)                             (расшифровка подписи)

М.П.